**INFORMACJA POKONTROLNA NR 20/P/2/18/I**

**Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **1.CZĘŚĆ OGÓLNA** |
| Termin przeprowadzenia kontroli | 30.08.2021 r. – 06.06.2022 r. |
| Numer umowy o dofinansowanie | RPPM.04.01.00-22-0005/16-00; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0005/16-01 z dnia 17.07.2019 r.; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0005/16-02 z dnia  07.02.2020 r.; zmienionej aneksem RPPM.04.01.00-22-0005/16-03 z dnia 27.11.2020 r. |
| Data podpisania umowy | 09.11.2016 r. |
| Nazwa projektu | Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. |
| Beneficjent | Powiat Wejherowski |
| Adres jednostki kontrolowanej | ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo; |
| Projekt partnerski | NIE | Nazwa partnera | Adres |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Miejsce realizacji projektu | powiat wejherowski: gmina Wejherowo, miejscowość Wejherowo, gmina Rumia, miejscowość Rumia. |
| Rodzaj/typ[[1]](#footnote-1) kontroli | Planowa / na zakończenie, w miejscu realizacji; |
| Jednostka kontrolowana została poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismami o sygnaturach DPR-K.44.20.2018, EOD: 38748/07/2021 z 25.04.2018 r. oraz EOD: 17824/04/2022 z 04.04.2022 r. |
| **1.1 Skład Zespołu Kontrolującego Instytucji Zarządzającej** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* | *referat* | *departament* |
|  | (…) | Kierownik Zespołu Kontrolującego (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
|  | (…) | (…) | Referat Kontroli | Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |
| **1.2 Osoby reprezentujące Beneficjenta** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.3 Osoby udzielające wyjaśnień** |
| *Lp.* | *Imię i nazwisko* | *stanowisko* |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
|  | (…) | (…) |
| **1.4 Zakres kontroli** |
| **1.4.1 Terminowość złożenia wniosku o płatność końcową[[2]](#footnote-2)**  |
|  | *Termin złożenia wynikający z Umowy o dofinansowanie* | *Rzeczywisty termin złożenia* |
| *Wniosek o płatność końcową* | 31.12.2020 r. + 30 dni | 25.01.2021 r. |
| **1.5 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy** |
| *Lp.* | *Rodzaj zabezpieczenia* | *Termin złożenia* |
| 1. | ––– | ––– |
| **1.6 Wizyty dotychczasowe** |
| *Lp.* | *Data* | *Nr informacji pokontrolnej* | *Zakres* | *Osoby kontrolujące* |
| 1. | od 09.05.2018 r. do 17.07.2019 r. | 20/P/1/18/I z 07.10.2019 r. | Czynności kontrolne obejmowały wnioski o płatność: od RPPM.04.01.00-22-0005/16-001 do RPPM.04.01.00-22-0005/16-012, oraz zakres:rzeczowy, zamówień publicznych i finansowy. | (…)  |
| **2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (działania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)** |
| Kontrolę przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegały następujące elementy:1. zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy – projekty budowlane, dzienniki budowy, protokół przekazania placu budowy i końcowy odbioru robót; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaźniki produktu i rezultatu; miejsce realizacji Projektu – fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod nr: RPPM.04.01.00-22-0005/16.
2. zamówienia – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych/*Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*.
3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. zakres finansowy:

- wyciągi bankowe potwierdzające wpływy i wydatki związane z Projektem;- dokumenty finansowo – księgowe potwierdzające poniesione wydatki, określone w umowie; - dokumenty poświadczające przyjęcie składników majątkowych na stan;- wyodrębniona ewidencja księgowa Projektu.1. archiwizacja Projektu.

*W okresie od 08.01.2020 r. do 11.03.2020 r. Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielonej przez Państwa Członkowskie EFTA przeprowadził audyt wniosku o płatność nr RPPM.10.02.01-22-0027/16-020. Wyniki zawarto w Podsumowaniu ustaleń – Znak Sprawy: 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r.* |
| **2.1. Zakres kontroli** |
| Kontrolą objęto wnioski o płatność od nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-013 do nr RPPM.04.01.00-22-0005/16-028. |
| **3. WNIOSKI I UWAGI** */w przypadku kontroli po złożeniu wniosku o płatność końcową, w informacji pokontrolnej zawierana jest opinia, czy projekt został zrealizowany w sposób zgodny z umową i obowiązującym prawem oraz czy zgromadzona dokumentacja jest kompletna i prawidłowa/* |
| **3.1 Zakres rzeczowy** |
| **3.1.1. Realizowane elementy Projektu** |
| (…) |
| **Wskaźniki produktu** (…) |
| **Wskaźniki rezultatu** (…) |
| **3.1.2 Zamówienia publiczne/Zasada konkurencyjności**  |
| Beneficjent był zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym w ramach realizowanego Projektu przeprowadził następujące postępowania:1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia 155 909,77 PLN**;**
6. Nazwa postępowania: „Dostawa mebli dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi”.
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 552534-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Biuro Handlowe SINUS, Marek Sosiński, ul. Morska 54-60, 75-234 KoszalinNumer i data zawarcia umowy: nr 01P/2018 z dnia 29.05.2018 r. Wartość umowy: 136 232,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 17.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 53327/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia 555.716,73 PLN (4 części zamówienia: 1 część 420.926,00 PLN; 2 część 62.470,73 PLN; 3 część 30.320,00 PLN; 4 część 42.000,00 PLN);
6. Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 563774-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:dla części IIINazwa i adres Wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 PoznańNumer i data zawarcia umowy: nr 04P/2018 z dnia 31.07.2018r.,Wartość umowy: 34.981,20 PLN.dla części IVNazwa i adres Wykonawcy: Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas, ul. Piwna 32, 43-100 TychyNumer i data zawarcia umowy: nr 02P/2018 z dnia 20.07.2018 r.Wartość umowy: 45 210,00 PLN.Dla części I i II postępowanie unieważnionoPostępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 17.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 53305/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia 555 716,73 PLN, w tym wartość przedmiotowego zamówienia 483 396,73 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Rumi
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 575111-N-2018 z dnia 19.06.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:dla części IIINazwa i adres Wykonawcy: Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 PoznańNumer i data zawarcia umowy: nr 03P/2018 z dnia 17.07.2018r.,Wartość umowa: 548 477,07 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 17.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 53320/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84 – 200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 67 522,76 PLN;
6. Nazwa postępowania: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej dla uczniów

Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie;1. Data wszczęcia postępowania: informacja o ogłoszeniu BK Nr 1105185 z dnia 18.04.2018 roku i zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: RONOMED sp. z o.o. sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53 – 030 Wrocław;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZSP.0610.1.1.2018 na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej z dnia 24.05.2018 r.,Wartość umowy: 77 797,78 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 19.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 53948/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84 – 200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia 109 301,01 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach Projektu 4.1. RPO WP 2014 – 2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych” Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego ryku pracy;
7. Data wszczęcia postępowania : informacja o ogłoszeniu BK Nr 1105280 z dnia 18.04.2018 r. i zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: HAS – MED. sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43 – 300 Bielsko – Biała;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZSP.0610.1.2.2018 na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni rehabilitacyjnej i korekcyjnej z dnia 29.05.2018 r.,Wartość umowy: 105 617,94 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 18.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 53933/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84 – 200 Wejherowo
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia 20 452,07 PLN;
6. Nazwa postępowania: Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni korekcyjnej i rehabilitacyjnej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: informacja o ogłoszeniu BK Nr 1105270 z dnia 18.04.2018 r. i zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Rehabilis mgr Marcin Lis, ul. Sienkiewicza 6, 43–502 Czechowice – Dziedzice;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZSP.0610.1.3.2018 na zakup i dostawę wyposażenia do pracowni korekcyjnej i rehabilitacyjnej z dnia 29.05.2018 r.,Wartość umowy: 28 020,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 20.09.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 54093/09/2018 - nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: zasada konkurencyjności;
5. Szacowana wartość zamówienia: 4 269,17 PLN.
6. Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia do pracowni kosmetycznej dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie w ramach Projektu”;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 1249461 z dnia 10.06.2020 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZSP.0610.4.1.3.20

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Hurtownia Kosmetyczna Vanity Artur Urbaniec, ul. Powstańców Śląskich 125/100, 53-332 Wrocław; Numer i data zawarcia umowy: nr PZSP.0610.1.1.2020 zawarta w dniu 19.06.2020 r.;Wartość umowy: 6 153,80 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
5. Szacowana wartość zamówienia: 6 666 715,46 PLN;
6. Nazwa postępowania: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną;
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 66255-2017 z dnia 13.04.2017 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP4.070.3.2.2.2.2017.EC.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: WOJ MAR Mariusz Gustowski, ul. Kwiatowa 8, Sopieszyno, 84-200 Wejherowo;Numer i data zawarcia umowy: Nr ZSP4/09/272/2017 z dnia 02.06.2017 roku, Aneks Nr 1 z dnia 12.06.2017 roku;Wartość umowy: 13 218 748,43 PLN.Postępowanie przetargowe (wraz z aneksem Nr 1) było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 52563/08/2017 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Weryfikacja poprawności zastosowanej procedury zawarcia aneksu Nr 2 z dnia 13.12.2017 r. była przedmiotem kontroli w trakcie realizacji Projektu. Wynik weryfikacji zawarty został w Informacji Pokontrolnej nr 20/P/1/18/I z kontroli realizacji Projektu, nr sprawy DPR-K.44.20.2018, Nr EOD: 49610/10/2019 - w wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Poprawność procedury zawarcia aneksu nr 3 z dnia 03.08.2018 roku była przedmiotem kontroli ex- post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.09.2018 r., Nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 55777/09/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 1 386 026,71 PLN, cz. I – 39 878,61 PLN, cz. II – 30 056,90 PLN, cz. III – 118 272,70 PLN, cz. IV – 733 120,98 PLN, cz. V – 187 045,00 PLN, cz. VI – 131 291,05 PLN, cz. VII – 139 512,21 PLN, cz. VIII – 6 829,26 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia specjalistycznego oraz stanowisk i zestawów ćwiczebnych do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.06.2018 r. Nr 2018/S 112-254574 (data przekazania 11.06.2018 r.);
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.1.2018.EC.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Części: I, III, VI, VII, VIII – unieważnienieCzęść II i V:Wykonawca: MERAZET S.A., ul. Krauthofera 36, 60-203 Poznań;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/22/272/2018 z dnia 03.09.2018 r.;Wartość umowy: 301 907,19 PLN.Część IV:Wykonawca: FESTO sp. z o.o., Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/21/272/2018 z dnia 31.08.2018 r.;Wartość umowy: 714 510,88 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 20.12.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 71385/12/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: całość 650 347,26 PLN, to postępowanie: 323 542,38 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa narzędzi do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji z dnia 30.07.2018 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.7.2018.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: P.P.H.U. BORMAX Jakub Bornowski, ul. Przemysłowa 19B, 84 – 200 Wejherowo;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/20/272/2018 z dnia 21.08.2018 r.;Wartość umowy: 397 905,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 19.12.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 71023/12/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: całość: 352 634,68 PLN, to postępowanie 116 349,85PLN;
6. Nazwa postępowania: Wyposażenie pracowni językowej w kompleksie 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie w system komputerowych stanowisk typu terminalowego;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 597820-N-2018 z dnia 01.08.2018 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.8.2018.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33 – 170 Tuchów;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/23/272/2018 z dnia 27.08.2018 r.;Wartość umowy: 99 693,94 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 19.12.2018 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 71045/12/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
6. Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego, biurowego i multimedialnego do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 589105-N-2018 w dniu 22.08.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Część I**Wykonawca: Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-490 Piekary Śląskie;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/29/272/2018 z dnia 27.09.2018 r.;Wartość umowy: 260 859,70 PLN.**Część II**Wykonawca: KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33 – 170 Tuchów;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/26/272/2018 z dnia 13.09.2018 r.;Wartość umowy: 41 426,00 PLN.**Część III i IV** – Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie w zakresie części III i IV, ponieważ nie złożono żadnej oferty.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 20.12.2018 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 71536/12/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: całość: poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy PZP;
6. Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu biurowego do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: Zaproszenie do negocjacji z dnia 14.11.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: BALTA Sp. z o.o., Sk., ul. Słowackiego 37K, 80-257 Gdańsk;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/35/272/2018 z dnia 20.11.2018 r.;Wartość umowy: 29 460,63 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 27.12.2018 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD: 72038/12/2018 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 124 034,15 PLN,
6. Nazwa postępowania: Dostawa mebli do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 608126-N-2019 z dnia 24.08.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o. Al. Solidarności 15; 15-751 Białystok;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/33/272/2018 z dnia 11.10.2018 r.;Wartość umowy: 108 932,49 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 29.05.2019 roku, nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 27462/05/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 124 034,15 PLN, to postępowanie: 5 691,06 PLN.
6. Nazwa postępowania: „Dostawa mebli do kompleksu 6 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.;
7. Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji wysłane do Wykonawcy w dniu 21 09.2019 r;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: ATC MEBLE Tomasz Jabłoński Ul. Obwodowa 35F/G2, 84-240 Reda;Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/27/272/2018 z dnia 24.09.2018 r;Wartość umowy: 15 805,50 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 29.05.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, Nr EOD 27452/05/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 185 957,47 PLN, cz. I: 55 347,72 PLN, cz. II: 68 414,63 PLN; cz. III: 62 195,12 PLN.
6. Nazwa postępowania: Dostawa specjalistycznego oprogramowania do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół Nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 635946 – N – 2018 z dnia 03.12.2018 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.4.2018.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I: Wykonawca: FESTO sp. z o.o. Janki k. Warszawy, ul. Mszczonowska 7, PL 05-090 Raszyn; Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/03/272/2019 z dnia 16.01.2019 r.;Wartość umowy: 75 559,39 PLN; Część II: Wykonawca: ZERO Technologia Produkcji Andrzej Leks, ul. Sołtana 4/60, 01-494 Warszawa; Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/02/272/2019 z dnia 08.01.2019 r.;Wartość umowy: 2 390,00 PLN;Część III: Wykonawca: Oprogramowanie Naukowo – techniczne sp. z o.o. sp. k. ul. Pod Fortem 19, 31-302 Kraków; Numer i data zawarcia umowy: Nr PZS4/01/272/2019 z dnia 08.01.2019 r.;Wartość umowy: 35 505,18 PLN;Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 14.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 50867/10/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 191 121,96 PLN, (3 części, w tym 1 część 42 601,63 PLN; 2 część 107 886,18 PLN; 3 część 40 634,15 PLN);
6. Nazwa postępowania: Dostawa maszyn i wyposażenia warsztatowego do kompleksu 6 pracowni zawodowych w PZS4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 559551-N-2019 z dnia 10.07.2019 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I: Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe FAKTOR Piotr Pachczyński, ul. Jagiellońska 26, 64-800 Chodzież; Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/23/272/2019 z dnia 06.08.2019 r.Wartość umowy: 31 752,31 PLN; Część II: Wykonawca: e-Szydłowski Łukasz Szydłowski, ul. Towarowa 10, mag. 7, 49-300 Brzeg; Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/21/272/2019 z dnia 05.08.2019 r.Wartość umowy: 72 324,00 PLN wraz zamówieniem opcjonalnym na kwotę 71 094,00 PLN.Część III: Część nr 3 niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 16.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 51528/10/2019 oraz z dnia 20.11.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 83664/11/2020 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 81 706,63 PLN (2 części, w tym 1 część 69 105,69 PLN; 2 część 12 601,63 PLN);
6. Nazwa postępowania: Dostawa stanowisk ćwiczebnych do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 558233-N-2019 z dnia 10.07.2019 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.2.2019.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I: Wykonawca: MECHATRONIKA Wyposażenia Dydaktyczne Sp. z o.o., ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań;Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/22/272/2019 z dnia 05.08.2019 r.Wartość umowy: 94 205,44 PLN; Część II niniejszego postępowania została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PzpPostępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 16.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 51519/10/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 289 096,21 PLN (4 części, w tym 1 część 93 486,00 PLN; 2 część 66 793,14 PLN; 3 część: 98 849,59 PLN; 4 część: 29 967,48 PLN);
6. Nazwa postępowania: Dostawa systemów i stanowisk ćwiczebnych do pracowni elektrotechniki oraz pracowni elektroniki i automatyki w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu Nr 559960-N-2019 z dnia 10.07.2019 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS4.070.3.2.2.3.2019.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Dla części nr 1 i części nr 2Wykonawca: FESTO Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn;Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/25/272/2019 z dnia 12.08.2019 r.Wartość umowy: dla części nr 1: 122 473,56 PLN, dla części nr 2: 100 272,06 PLN.Dla części nr 3 i części nr 4 Wykonawca: STERCONTROL Marek Grdeń, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/24/272/2019 z dnia 7.08.2019 r. Wartość umowy: dla części nr 3: 117 895,00 PLN, dla części nr 4: 36 865,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 16.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 51521/10/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 15 500,00 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa urządzenia do programowania/mapowania sterowników i ramy probierczej do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.
7. Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji wysłane do Wykonawcy w dniu 13 09.2019 r;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: INTER CARS Spółka Akcyjna ul. Powsińska 64 02-903 Warszawa;Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/26/272/2019 z dnia 24.09.2019r.;Wartość umowy: 11 623,50 PLNPostępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.12.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 86485/12/2020 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 4, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 40 634,15 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa trzech sztuk antystatycznego stanowiska roboczego ESD do pracowni montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: zaproszenie do negocjacji wysłane do Wykonawcy w dniu 03.10.2019 r;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: E Szydłowski Łukasz Szydłowski ul. Towarowa 10, mag.7, 49-300 Brzeg;Numer i data zawarcia umowy: nr PZS4/29/272/2019 z dnia 10.10.2019 r.;Wartość umowy: 18 600,00 PLN zam. podstawowe (zam. opcjonalne 6 200,00 PLN).Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 04.12.2020 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 86486/12/2020 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" ul. Strzelecka 9; 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
5. Nazwa postępowania: "Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych" na lata 2017 - 2018;
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 63522-2017 z dnia 11.04.2017 r.;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP-PN6-2017-ZSP.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, Os. Kaszubskie 19/89, 84 – 200 WejherowoNumer i data zawarcia umowy: Nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 r.; aneks nr 1/2017 z dnia 19.10.2017 r., aneks nr 2 z dnia 15.11.2017 roku, aneks nr 3 z dnia 29.06.2018 r.Wartość umowy: 3 220 000,00 PLN, aneks Nr 1/2017: 3 198 775,86 PLN,Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 02.08.2017 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 52563/08/2017 – stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej - W wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy Pzp:- naruszenie art. 89 ust 1 ustawy pzp w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu.W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, o którym mowa powyżej zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 25% na umowę Nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 r.Beneficjent pismem z dnia 14.08.2017 r. (ED.042.3.9.2017.ML) odwołał się od decyzji IZ RPO dot. nałożenia korekty finansowej. Po przeanalizowaniu przedstawionych w ww. piśmie argumentów Zamawiającego stwierdzono, iż nie ma podstawy do odstąpienia od nałożonej korekty finansowej – i tym samym podtrzymano korektę finansową o wysokości procentowej 5% na umowę na umowę Nr 6/2017 z dnia 13.06.2017 r.W wyniku weryfikacji zmian umowy wprowadzonych:- aneksem nr 1 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej (pismo z dnia 15.12.2017 r., nr EOD: 86727/12/2017),- aneksem nr 2 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej (INFORMACJA POKONTROLNA NR 20/P/1/18/I z dnia 07.10.2019 r., EOD: 49610/10 /2019),- aneksem nr 3 nie stwierdzono naruszeń skutkujących nałożeniem korekty finansowej (pismo z dnia 10.08.2018 r., nr EOD: 45415/08/2018),1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: Dostawa;
5. Nazwa postępowania: „Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie”;
6. Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer 2018/S 130-296020 data przekazania 06.07.2018 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Część VI:**Wykonawca: MERAZET S.A., 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36;Numer i data zawarcia umowy: nr 17/2018 z dnia 24.09.2018 r.;Wartość umowy: 302 011,74PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 09.01.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 1886/01/2019 – stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej - W wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy Pzp:- naruszenie art. 12a ustawy PZP polegające na uchybieniu przez Zamawiającego terminom określonym w tych przepisach, w przypadku istotnej zmiany w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;.W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, o którym mowa powyżej zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 2 % na umowę nr 17/2018 zawartą w dniu 24.09.2018 r.Beneficjent pismem z dnia 29.01.2019 r. (ED.042.3.2.2019.ML) odwołał się od decyzji IZ RPO dot. nałożenia korekty finansowej. Po przeanalizowaniu przedstawionych w ww. piśmie argumentów Zamawiającego odstąpiono od stwierdzonego naruszenia art. 12a ustawy PZP i nałożenia korekty finansowej na umowę nr 17/2018 zawartą w dniu 24.09.2018 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r., nr EOD: 15362/03/2019).Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. **Część I, VIII, X, XI:** Wykonawca: BIALL Sp. z o.o., 80-299 Gdańsk, ul. ul. Barniewicka 54c;Numer i data zawarcia umowy: nr 16/2018 zawarta z dnia 24.09.2018 r.;Wartość umowy: 1 954 720,13 PLN, w tym część I: 319 317,36 PLN, część VIII: 625 212,84 PLN, część X: 396 252,58 PLN, część XI: 613 937,35 PLN;Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 09.01.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 1886/01/2019 – stwierdzono nieprawidłowości skutkujące nałożeniem korekty finansowej - W wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji stwierdzono następujące naruszenia ustawy Pzp:- naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania;.W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, o którym mowa powyżej zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 5% na umowę nr 16/2018 zawartą w dniu 24.09.2018 r. Beneficjent pismem z dnia 29.01.2019 r. (ED.042.3.2.2019.ML) odwołał się od decyzji IZ RPO dot. nałożenia korekty finansowej. Po przeanalizowaniu przedstawionych w ww. piśmie argumentów Zamawiającego stwierdzono, iż nie ma podstawy do odstąpienia od nałożonej korekty finansowej – i tym samym podtrzymano korektę finansową o wysokości procentowej 5 % na umowę nr 16/2018 zawartą w dniu 24.09.2018 r. (pismo z dnia 25.03.2019 r., nr EOD: 15362/03/2019).Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo.;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: Usługa;
5. Nazwa postępowania: Wyposażenie, doposażenie pracowni oraz wyposażenie pomieszczeń dodatkowych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie;
6. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 177-400710 wysłane w dniu 11.09.2018 r. opublikowane w dniu 14.09.2018 r.;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS2.271.11.18.EM

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:**Część 2, 3, 5:**Wykonawca: MERAZET S.A., 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36;Numer i data zawarcia umowy: nr 22/2018 z dnia 03.12.2018 r.;Wartość umowy: 322 335,00 (II) PLN; 460 753,50 (III) PLN; 865,90 (V) PLN; Łącznie: 944 954,40 PLN.**Część 6:**Wykonawca: FHU INTERSELL Waldemar Płonka ul. Jesionowa 17 a 42-525 Dąbrowa Górnicza;Numer i data zawarcia umowy: nr 24/2018 z dnia 03.12.2018 r.Wartość umowy: 112 514,00 PLN.**Część 7:**Wykonawca: BIALL SP. z o.o. ul. Barniewicka 54 c, 80-299 Gdańsk;Numer i data zawarcia umowy: nr 23/2018 z dnia 3.12.2018 r.Wartość umowy: 112 514,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 14.01.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 1278/01/2019 – w wyniku weryfikacji przedłożonej dokumentacji dla części II, III, V, VI nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.W części VII stwierdzono następujące naruszenie ustawy Pzp:- naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 1 Pzp polegające na wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zaniechaniu zastosowania art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, o którym mowa powyżej zastosowano korektę finansową o wysokości procentowej 5 % na umowę nr 23/2018 zawartą dnia 3.12.2018 r. Beneficjent pismem z dnia 29.01.2019 r. (ED.042.3.2.1.2.2019.ML) odwołał się od decyzji IZ RPO dot. nałożenia korekty finansowej na umowę nr 23/2018 zawartą dnia 3.12.2018 r.Po przeanalizowaniu przedstawionych w ww. piśmie argumentów Zamawiającego stwierdzono, iż nie ma podstawy do odstąpienia od nałożonej korekty finansowej – i tym samym podtrzymano korektę finansową w wysokości 5% na umowę nr 23/2018 zawartą dnia 03.12.2018 r. (pismo z dnia 3.04.2022 r., nr EOD: 16441/04/2019).Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Wyposażenie, doposażenie pracowni dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w ramach projektu 4.1: 2 części:

Część 1 - dostawa wraz z montażem wyposażenia pracowni energetyki źródeł odnawialnych; część 2 - dostawa wraz z montażem wyposażenia Pracowni maszyn i napędów elektrycznych; 1. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 519612-N-2019 z dnia 28.02.2019 r.
2. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS2.271.1.19.EM

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: METALZBYT-HURT Sp. z o.o. ul. Bradowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała;Numer i data zawarcia umowy: nr 1/2019 z dnia 02.04.2019 r.;Wartość umowy: Część 1: 269 650,00 PLN, Część 2: 670 376,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 28.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 53203/10/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada Konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia dla pracowni: 1. energetyki źródeł odnawialnych 2. maszyn i napędów elektrycznych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”
6. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 1237195 z dnia 06.03.2020 r.
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS2.271.4.20

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: MGS Nauka Sp. z o.o., ul. Reja 11/95, 31-216 Kraków;Numer i data zawarcia umowy: nr 3/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r.;Wartość umowy: 108 926,88 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, ul. Strzelecka 9, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada Konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia dla pracowni: 1. energetyki źródeł odnawialnych 2. maszyn i napędów elektrycznych dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie
6. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 1237631 z dnia 09.03.2020 r.
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: PZS2.271.5.20.EM

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: BIALL Sp. z o.o., ul. Barniewicka 54c, 80-299 Gdańsk;Numer i data zawarcia umowy: nr 4/2020 zawarta w dniu 24.03.2020 r.;Wartość umowy: 143 968,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa i montaż mebli do Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie w podziale na III części;
6. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie nr 589080-N-2018 z dnia 20.07.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część 3:Wykonawca: GASTREM Piotr Maciejewski, ul. Pucka 7, 84-240 Reda;Numer i data zawarcia umowy: nr 9/2018 zawarta w dniu 09.08.2018 r;Wartość umowy: 48 319,30 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 31.05.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 27751/05/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa i montaż mebli restauracyjno-hotelowo-konferencyjnych do Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie;
6. Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618613-N-2018, data opublikowania 18.09.2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Office Plus Gdańsk Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa;Numer i data zawarcia umowy: nr 21/2018 zawarta w dniu 05.11.2018 r.;Wartość umowy: 57 115,79 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 31.05.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 27755/05/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.Postępowanie zostało również zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa komputerów przenośnych i stacjonarnych wraz z monitorami, oprogramowaniem, akcesoriami i urządzeniami wielofunkcyjnymi do Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie;
6. Data wszczęcia postępowania: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 517736-N-2019, data opublikowania 26.02.2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Komputronik Biznes Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań;Numer i data zawarcia umowy: nr 9/2019 z dnia 17.04.2019 r.;Wartość umowy: 326 993,90 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 11.10.2019 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 49951/10/2019 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego, ul. Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia stanowiskowego do pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie w podziale na III części;
6. Data wszczęcia postępowania: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2019 r. pod nr 569610-N-2019

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I zamówienia:Wykonawca: PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22. 82-500 Kwidzyn;Numer i data zawarcia umowy: nr 4/2020 zawarta w dniu 08.01.2020 r.;Wartość umowy: 145 598,79 PLN.Część II zamówienia: Wykonawca: GASTROTEKA Anna Wirkus, ul. 3 Maja 17/L1, 84-200 Wejherowo Numer i data zawarcia umowy: nr 15/2020 zawarta w dniu 19.12.2019 r. Wartość umowy: 20 519,27 PLN. Część III zamówienia: Wykonawca: PHU „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22. 82-500 Kwidzyn Numer i data zawarcia umowy: nr 3/2020 zawarta w dniu 08.01.2020 r. Wartość umowy: 221 236,41 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem kontroli ex-post – opinia w ww. sprawie z dnia 25.01.2021 r., nr sprawy DPR-K.433.110.2016, nr EOD: 3598/01/2021 – nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie, Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
3. Tryb udzielenia zamówienia: Zasada konkurencyjności;
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
5. Szacowana wartość zamówienia: 117 844,91 PLN;
6. Nazwa postępowania: Instalacja systemów bezpieczeństwa na terenie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie w ramach realizacji projektu;
7. Data wszczęcia postępowania: informacja o ogłoszeniu BK Nr 2020-3846-9231 z dnia 02.10.2020 r.i zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2020 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: GRONK TELETECHNIKA Michał Warkusz, ul. Kazimierza Dziecielskiego 14/136, 84-200 Wejherowo;Numer i data zawarcia umowy: nr 21/2020 zawarta w dniu 28.10.2020 r., Aneks nr 1 z dnia 24.11.2020 r. Wartość umowy: 147 600,00 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 w Wejherowie, Budowlanych 2, 84-200 Wejherowo
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Szacowana wartość zamówienia: 64 931,68 PLN;
6. Nazwa postępowania: Dostawa wyposażenia multimedialnego wraz z oprogramowaniem do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP dnia 14.10.2020 r. pod nr 597544-N-2020

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: CEZAR Cezary Machino i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 RadomNumer i data zawarcia umowy: nr 22/2020 zawarta w dniu 19.11.2020 r., Aneks nr 1 z dnia 4.12.2020 r. Wartość umowy: 58 902,25 PLN.Postępowanie przetargowe było przedmiotem niniejszej kontroli. W wyniku weryfikacji przedłożonych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski – Powiatowy Zespół Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: dostawa;
5. Nazwa postępowania: Dostawa i montaż mebli szkolnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3;
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP dnia 22.08.2018 r. pod nr 607167-N-2018

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: JT Mebel Sp. z o.o., 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 45Numer i data zawarcia umowy: nr 17/2018 z 27.09.2018 r.Wartość umowy: 42 754,80 PLN.Postępowanie zostało zweryfikowane przez Krajową Administrację Skarbową – numer podsumowania ustaleń dokonanych w niniejszym Projekcie - 2201-ICE.52.102.2019.7 z dnia 20.03.2020 r. **W ramach kontroli przeprowadzonej w trakcie realizacji Projektu, której ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 20/P/1/18/I, weryfikacji podlegały nw. postępowania:** 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
	1. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego ul. Grunwaldzka 57 84-230 Rumia.
	2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
	3. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
	4. Szacowana wartość zamówienia 2 934 997,01 PLN.
	5. Nazwa postępowania: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi o kompleks pięciu pracowni zawodowych wraz z łącznikiem.
	6. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 69113-2017 z dnia 19.04.2017 r.
	7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego ZSP.2-070.2.3-4-135-2017

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo VOLFRAM spółka jawna Mokrzycki Podgórski, 84-103 Łebcz, ul. Swarzewska 16.Numer i data zawarcia umowy: Nr 02/2017 z dnia 06.06.2017 r., aneks Nr 1/2017 z dnia 22.06.2017 r.Wartość umowy: 3 227 994,73 PLN.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
5. Szacowana wartość zamówienia: 652 051,84 PLN;
6. Nazwa postępowania: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”;
7. Data wszczęcia postępowania ogłoszenie o zamówieniu Nr 576007-N-2017 z dnia 25.08.2017 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: D.0611.4.1.9.17;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowy DACHBUD Marian Formella, ul. Afrodyty 11, Gdynia Numer i data zawarcia umowy: Nr 14/2017 z dnia 03.11.2017 r., Aneks nr 1/2017 z dnia 15.12.2017 r.; Aneks nr 2/2018 z dnia 28.02.2018 r., Aneks nr 3/2018 z dnia 06.04.2018 r.Wartość umowy: 983 549,18 PLN, Aneks Nr 1: 978 014,18 PLN.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84-000 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. J. Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: usługa;
5. Szacowana wartość zamówienia: całość 320 826,00 PLN, to postępowanie 109 743,73 PLN;
6. Nazwa postępowania: Wykonanie pełnego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 73493 - 2017 z dnia 25.04.2017 r.;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP4.070.3.2.2.1.2017.EC

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe UNO Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75-643 Koszalin;Numer i data zawarcia umowy: Nr ZSP4/07/272/2017 z dnia 30.05.2017 r., Aneks Nr 1 z dnia 13.12.2017 r.,Wartość umowy: 97 760,40 PLN;1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski ul 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Roszczynialskiego 84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: usługa;
5. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem pn: Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania:

Zadanie I – Rozbudowa o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, (wydatek niekwalifikowalny) Zadanie II – Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o: 1) Pracownię symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich, 2) Pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym, 3) Pracownię usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii, 4) Pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej.; 1. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 69898-2017 z dnia 20.04.2017 r.;
2. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZSP3.070.2.3.1.2017.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Część I:Nazwa i adres Wykonawcy: WEGNER Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84 – 230 Rumia;Numer i data zawarcia umowy: Nr 04/2017 z dnia 29 maja 2017 r.;Wartość umowy: 2 780,00 PLN.Część II.Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz, ul. Sianowska 28, 75 – 643 Koszalin;Numer i data zawarcia umowy: Nr 05/2017 z dnia 30 maja 2017 r.;Wartość umowy: 21 829,27 PLN.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 - 200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego 84-200 Wejherowo ul. Budowlanych 2;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: robota budowlana;
5. Nazwa postępowania: „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie o piętro z zasobem czterech pracowni zawodowych wraz z klatką schodową z podziałem na dwa zadania: Zadanie I – Rozbudowa o klatkę schodową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,

Zadanie II – Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 o: 1. Pracownię symulacji nowoczesnych usług hotelarsko-turystyczno-kelnerskich, 2. Pracownię komunikacji w języku obcym zawodowym, 3. Pracownię usług informatycznych w hotelarstwie, turystyce i gastronomii, 4. Pracownię planowania żywienia i produkcji gastronomicznej”; 1. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 73800-2017 z dnia 26.04.2017 r.;

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: PHU FRONTEX Tomasz Dyczyj, os. Kaszubskie 19/89, 84-200 Wejherowo;Numer i data zawarcia umowy: Nr 06/2017 z dnia 02.06.2017 r.; Aneks Nr 1 z dnia 16.10.2017 r., Aneks Nr 2 z dnia 14.03.2018 r. Wartość umowy: Cz. I – 400 000,00 PLN; Cz. II – 2 100 000,00 PLN.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 maja 4, 84-000 Wejherowo/Powiatowy Zespół Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa, ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: usługa;
5. Szacowana wartość zamówienia: całość 248 152,00 PLN, to postępowanie 13 900,00 PLN;
6. Nazwa postępowania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie o pawilon korekcyjno-rehabilitacyjny z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową”;
7. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 592721-N-2017 z dnia 25.09.2017 roku;
8. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: D.0611.4.1.10.17.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Nazwa i adres Wykonawcy: WEGNER Stanisław Wegner, ul. Jantarowa 1, 84-230 Rumia; Numer i data zawarcia umowy: Nr 17/2017 z dnia 14.11.2017 r.;Wartość umowy: 16 445,10 PLN.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;
2. Zamawiający: Powiat Wejherowski, ul. 3 Maja 4, 84 – 200 Wejherowo/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł" ul. Strzelecka 9; 84-200 Wejherowo;
3. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot o których mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
4. Rodzaj zamówienia: usługa;
5. Nazwa postępowania: Usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. ”Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie o kompleks siedmiu pracowni zawodowych” na lata 2017 – 2018;
6. Data wszczęcia postępowania: ogłoszenie o zamówieniu Nr 31175 - 2017 z dnia 23.02.2017 r.;
7. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP-PN1-2017-ZSP nr 2 Wejherowo.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia udzielono:Wykonawca: Development Design sp. z o.o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk;Numer i data zawarcia umowy: Nr 5/2017 z dnia 26.05.2017 r.;Wartość umowy: 52 988,40 PLN. |
| **3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacją polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu** |
| (…) |
| **3.2 Zakres Finansowy** |
|  |
| (…) |
| **4. ZALECENIA POKONTROLNE** |
| (…) |
| **5. ZAŁĄCZNIKI** |
| Bez załączników. |
| **6. POUCZENIE** |
| Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzeżeń, uwag lub wyjaśnień do zapisów zawartych w Informacji Pokontrolnej. Złożone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaśnienia lub zastrzeżenia wobec treści Informacji Pokontrolnej będą rozpatrywane przez Kierownika Zespołu Kontrolującego.[[3]](#footnote-3)Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania Informacji Pokontrolnej, składając w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjaśnienie tej odmowy.W przypadku braku zastrzeżeń Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych i przesłanie jej do Instytucji Zarządzającej. |
| **Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.** |
| Kontrolę wpisano do Książki Kontroli Powiatu Wejherowskiego pod numerem (…). |
| **Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.** |

**BENEFICJENT OSOBY KONTROLUJĄCE**

…………………………………………………….……. 1. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 2. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 3. …………………………………………………….…….

…………………………………………………….……. 4. …………………………………………………….…….

*Kontrasygnata Skarbnika/Głównego Księgowego[[4]](#footnote-4)* Gdańsk, dnia

 (miejsce i data)

…………………………………………………….……. …………………………………………………….…….

 Pieczęć i podpis Kierownika Pieczęć i podpis Dyrektora DPR/

Referatu Kontroli Zastępcy Dyrektora DPR

1. Typ kontroli w trakcie lub na zakończenie realizacji, tylko dla kontroli planowych [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy tylko kontroli na zakończenie realizacji Projektu. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej [↑](#footnote-ref-3)
4. Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiązań finansowych [↑](#footnote-ref-4)